## Сватівська міська рада

(Шостого скликання)

Одинадцята   сесія

# РІШЕННЯ

Від «___» __________ 2012  р.

м. Сватове

« Про забезпечення підготовки  підприємств,

організацій, установ міста до роботи в

осінньо-зимовий період  2012 – 2013 років»

Заслухавши інформацію директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., начальника Сватівської дільниці Старобільського ВП ТОВ «Луганськвода»                   Шумакова С.А.  та директора КП «Сватове –Благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2011 – 2012 року в м. Сватове та  хід підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста  до роботи в осінньо - зимовий період 2012-2013 років, вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення  виконання  з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Сватівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., начальника Сватівської дільниці Старобільського ВП  ТОВ «Луганськвода» Шумакова С.А. та директора  КП «Сватове – благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2011 – 2012 року в м. Сватове  та хід підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста до роботи в осінньо - зимовий період 2012-2013 років, вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення  виконання  з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів прийняти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 років.(Додаються)

3.Створити міський оперативний штаб з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 років у складі:

Євтушенко О.І. – голова штабу, заступник міського голови;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП  «Сватове – тепло»;

Жестовський С.В. – секретар штабу , спеціаліст міської ради з комунальних

питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання

електричної та  теплової енергії у Луганській області;

Гавриленко І.Ю. – начальник Сватівського МУЕГГ ;

Лантрат О.В.- начальник Сватівського КРЕМ;

Шумаков С.А. – начальник Сватівської дільниці  Старобільського

ВП  ТОВ «Луганськвода»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

4.  Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців

міста та   міський    оперативний    штаб    з   підготовки    житлово   –  комунального   господарства    м. Сватове  до  роботи  в  осінньо – зимовий  період  2012-2013 років  забезпечити  виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства            м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013  років у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на заступника міського  голови   Євтушенко О.І.

Сватівський міський голова 				Є.В. Рибалко

#### Додаток

#### до рішення  Сватівської міської ради

#### від «___»  _______ 2012 року

#### Заходи

#### з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2011-2012 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У відповідності до п.1,2, 7.9. Наказу Міністерства палива та енергетики України №71 від 14.02.2007 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2011 -2012 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | Керівники підприємств, організацій та установ міста | до 15.05. 2012 року |  |
| 2. | Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2011-2012 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2011 -2012 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | Євтушенко О.І. | 2 рази на місяць |  |
| 3. | У відповідності до п.5.2 Наказу Міністерства палива та енергетики України №71 від 14.02.2007 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» забезпечити справну та безпечну експлуатацію в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдалень тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону підготовленим спеціальним персоналом або згідно укладеного договором персоналом КП «Сватове – тепло» | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2012 року |  |
| 4. | Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | Виконком міської ради, КП «Сватове –тепло», мешканці будинків | До 15.10.2012 року |  |
| 5. | Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання та його технічне обслуговування . | МУЕГГ | До 15.10.2012 року |  |
| 6. | Забезпечити наявність договорів КП «Сватове – тепло», підприємств, організацій , установ зі споживачами, енергопостачальними організаціями ( угоди на постачання електричної енергії, природного газу) та ТОВ «Луганськвода» на постачання води. | Данильченко В.І., керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2012 року |  |
| 7. | ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період. | Лібровська О.А., Беденко І.В. | До 15.10.20112 року |  |
| 8. | Забезпечити готовність наявної технікиз косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій. | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2012 року |  |