# C:\Users\Администратор\Documents\Мои рисунки\Символика\GERB_Kartka.bmp

# СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

від 17 травня 2017 р. м. Сватове № 34

«***Про забезпечення підготовки***

***підприємств, організацій, установ***

***міста до роботи в осінньо-зимовий***

***період 2017 – 2018 років»***

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Жаданової Л.В., директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Пугач О.Г., директора КП «Сватове –благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2016 – 2017 років в м.Сватове та розглянувши запропонований комплекс заходів і завдань з підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років з метою вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення виконання з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

***ВИРІШИВ:***

1. Інформацію першого заступника міського голови по роботі з виконавчими органами ради Жаданової Л.В, директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Пугач О.Г. , директора КП «Сватове – благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2016 – 2017 років в м. Сватове прийняти до відома.

1. Створити міський оперативний штаб з підготовки житлово – комунального

господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років у складі:

Жаданова Л.В. – голова штабу, перший заступник міського голови;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП «Сватове – тепло»;

Жестовський С.В. – секретар штабу , спеціаліст міської ради з комунальних питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – старший інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Луганській області;

Махонько П.Б.- начальник Сватівського КРЕМ;

Пугач О.Г. – директор МКП «Сватівський водоканал»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

Вітковський М.І.- начальник Сватівської дільниці Новопсковського МУЕГГ

Жирова Я.В - завідуюча КДНЗ «Малятко»;

Запара В.М - завідуюча КДНЗ «Веселка»;

Кожина Г.С. – завідуюча КДНЗ «Журавка»;

Ляхов С.В. – директор КЗ «Сватівський міський клуб культури і дозвілля»;

3. Міському оперативному штабу з розробити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років до 1 червня 2017року.

4. Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців міста та міський оперативний штаб з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років забезпечити виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років у встановлені терміни.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Жаданову Л.В.

**Перший заступник міського голови Л.В. Жаданова**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Сватівської міської ради

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

**Заходи**

**з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Прим. |
| 1 | Розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2017 -2018 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | Керівники підприємств, організацій та установ міста | до 01.06.  2017 року |  |
| 2. | Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2017 -2018 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | Жаданова Л.В. | 2 рази на місяць |  |
| 3. | Для забезпечення справної та безпечної експлуатації в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдалень тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону здійснити підготовку спеціального персоналу. | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2017 року |  |
| 4. | Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | Виконком  міської ради, Сватівська дільниця Новопсковського МУЕГГ,  КП «Сватове –тепло»,  ПП Ільїна Н.А.  мешканці будинків | До 15.10.2017 року |  |
| 5. | Виконати ремонт котельні, завезти дрова для опалення міського клубу культури та дозвілля і стадіону «Нива» | Ляхов С.В. | До 15.10.2017 року |  |
| 6. | Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання підприємств, організацій , установ міста та його технічне обслуговування . | Жаданова Л.В.. керівники підприємств | До 15.10.2017 року |  |
| 7. | Забезпечити готовність систем водопостачання та водовідведення підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. | Пугач О.Г.,  керівники підприємств, організацій та установ | До 15.10.2017 року |  |
| 7. | Забезпечити готовність електрогосподарства підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. | Керівники підприємств, організацій та установ | До 15.10.2017 року |  |
| 8. | Виконати роботи з підготовки мереж зовнішнього освітлення м. Сватове до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. | Жаданова Л.В.,  КП «Сватове-тепло», | До 01.09.2017 року |  |
| 9. | Виконати роботи по ремонту в КДНЗ «Веселка», КДНЗ «Журавка» та КДНЗ «Малятко» | Жаданова Л.В.,  КП «Сватове-тепло»,  завідуючі КДНЗ | До 15.08.2017 року |  |
| 10. | Виконати роботи по виміру опору контуру заземлення КДНЗ | Жаданова Л.В.,  завідуючі КДНЗ | До 15.08.2017 року |  |
| 11. | ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період. | Керівники підприємств | До 15.10.2017 року |  |
| 12. | Забезпечити готовність наявної техніки з косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій. | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2017 року |  |