***План заходів по місячнику благоустрою*** Додаток № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Суть виконання  | виконавець | дата |
| 1 | Наради по благоустрою  | Обговорення завдань Підведення підсумків  | Жаданова Л.В. | Кожного вівторка з 01.04.по 16.05 |
| 2. | Підготовка до проведення місячника :Рейди - перевірки  | 2.1. -Перевірка території міста ( по вулично) з метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ 2.2. -Складання адмінпротоколів до порушників2.3. Визначення місць для висадження дерев  | Депутати міської ради ;Голови квартальних комітетівПономарьова Н.А.Відповідальний - Фоменко А.Л. ( надати інформацію про місця накопичення побутового сміття на розгляд Міської комісія поводження з безхазяйними відходамиПостійно КП «Сватове-благоустрій» Беденко І.В.Пономарьова Н.А.  | 01.04 до 16 04.Засідання комісії – 12.04.. 0 10-00 12.04.. |
| 3 | Складання реєстру покинутих та занедбаних будівель  | Обстеження вулиць міста на предмет виявлення безгосподарних будівель Надсилання запитів щодо наявних господарів будівел | Голови квартальних комітетів Романенко Д.О. Ачкасова С.О. | 16.04-16.05 2018 р.  |
| 4 | Озеленення міста  | Висадка дерев | Фоменко А.Л. | 16.04-16.05 |
| 5 | Упорядкування узбіч доріг  | Очистка узбіч від бруду, підготовка до фарбування та фарбування бордюр Розбивка та організація квітників | Пономарьова Н.А.Беденко І.В. | Починаючи з 10 квітня  |
| 6 | Упорядкування доріг  | Упорядкування дорожніх знаківНаведення дорожньої розмітки Проведення ямкового ремонту  | КП «Сватове - благоустрій» Беденко І.В.Філія Сватівський Райавтодор Бєлік І.М  | 16.04-16.05 |
| 7 | Упорядкування пішохідних переходів через річку Красна  | Поточний ремонт- за потребою Фарбування за потребою | Беденко І.В.Данильченко В.І. | 16.04-16.05 |
| 8 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | Упорядкування території та вивезення сміття | Підприємства, установи, організації, мешканці, голови квартальних комітетів, депутати міської ради. Пономарьова Н.А. | 16.04-16.05.2018 |
| 9 | Упорядкування міських кладовищ  | Вирубка поростіУпорядкування покинутих поховань  | КП «Благоустрій»Пономарьова Н.А.закріплені установи, організації, ПП, агроформування | 16.04 – 16.05.2018 |
| 10 | Розбивка та упорядкування квітників | Приватні подвір’я Прилегла територія підприємств, установ, організацій | Голови квартальних комітетівкерівники підприємств, установ, організацій, мешканці міста | 16.04-16.05 |
| 11 | Упорядкування парканів, сходів ( з урахуванням доступності), будівель  |  | Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці | 16.04-16.05 |

Керуючий справами А.Є.Луньов