#### Заходи

#### з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2014-2015 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У відповідності до п.1,2, 7.9. Наказу Міністерства палива та енергетики України №71 від 14.02.2007 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2014 -2015 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | Керівники підприємств, організацій та установ міста | до 30.06. 2014 року |  |
| 2. | Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2014-2015 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2014 -2015 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | Євтушенко О.І. | 2 рази на місяць |  |
| 3. | У відповідності до п.5.2 Наказу Міністерства палива та енергетики України №71 від 14.02.2007 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» забезпечити справну та безпечну експлуатацію в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдалень тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону підготовленим спеціальним персоналом або згідно укладеного договором персоналом КП «Сватове – тепло» | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2014 року |  |
| 4. | Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | Виконком міської ради, КП «Сватове –тепло», мешканці будинків | До 15.10.2014 року |  |
| 5. | Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання та його технічне обслуговування . | МУЕГГ | До 15.10.2014 року |  |
| 6. | Забезпечити наявність договорів КП «Сватове – тепло», підприємств, організацій , установ зі споживачами, енергопостачальними організаціями ( угоди на постачання електричної енергії, природного газу. | Данильченко В.І., керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2014 року |  |
| 7. | Забезпечити перевірку електрогосподарства підприємств, організацій та установ Сватівської міської ради та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. | Керівники підприємств, організацій та установ | До 15.10.2014 року |  |
| 8. | Виконати роботи з підготовки мереж зовнішнього освітлення м. Сватове до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. | Євтушенко О.І., КП «Сватове-тепло», | До 01.09.2014 року |  |
| 9. | Виконати роботи по ремонту в КДНЗ «Веселка», КДНЗ «Журавка» та КДНЗ «Малятко» | Євтушенко О.І., КП «Сватове-тепло», завідуючі КДНЗ | До 15.08.2014 року |  |
| 10. | Виконати роботи по виміру опору контуру заземлення КДНЗ | Євтушенко О.І., завідуючі КДНЗ | До 15.08.2014 року |  |
| 11. | ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період. | Лібровська О.А., Беденко І.В. | До 15.10.2014 року |  |
| 12. | Забезпечити готовність наявної техніки з косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій. | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2014 року |  |