«ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням виконавчого комітету Сватівської міської ради

№____ від « ____ » _____ 2019 року

### ПЛАН

дій Сватівської міської ради з підготовки до паводку,

пропуску льодоходу та повені у 2019 році на території м. Сватове.

План розроблено з метою забезпечення готовності підприємств,організацій, установ та населення м. Сватове  до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводками,  повінню та льодоходом.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати дії підприємств, організацій, установ та населення м. Сватове під час пропуску весняної повені, льодоходу й осінньо-зимових дощових паводків у 2018 році з метою коригування плану дій міської ради з підготовки до паводку, пропуску льодоходу та повені у 2019 році на території м. Сватове. | Жаданова Л.В,керівники підприємств,організацій ,установ міста | до 01.03.19 |
| 2. | Скласти карту-схему зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком і пропуском льодоходу й повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ і заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу й повені | ЖадановаЛ.В., РВ ГУ ДСНС України в Луганській області | до 01.03.19 |
| 3. | Відкоригувати розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків паводку, пропуску льодоходу та повені. | ЖадановаЛ.В. Шумаков С.А. | до 01.03.19 |
| 44. | Оперативно висвітлювати в ЗМІ питання про підготовку міської ради до пропуску паводку у 2019 році, розвиток і хід паводка, пропуску льодоходу й повені, заходи щодо забезпечення захисту населення та об’єктів господарювання, а також правила поведінки населення в цих умовах. | Керівники засобів масової інформації, КП «Сватівський міський ринок» | Постійно |
| 5. | Уточнити порядок своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка, пропуску льодоходу й повені та її масштабів. | Жаданова Л.В., Шумаков С.А. | При загрозі й на період проходження паводка, льодоходу та повені |
| 6. | Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення паводка, пропуску льодоходу й повені. Забезпечити надійний зв’язок з водомірними постами | Жаданова Л.В., Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області,Філія Сватівський «Райавтодор» ДП Луганський «Облавтодор» | до 01.03.19 |
| 7. | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж в умовах можливого паводка, пропуску льодоходу та повені | Жаданова Л.В., МКП «Сватівський водоканал» | до 01.03.19 |
| 98. | Не допускати в період загрози й проходження повені відключення енергопостачання та зв'язку організацій і постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні спостереження | ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», цех № 18 ВАТ «Укртелеком» | при загрозі й на період проходження паводка, льодоходу та повені |
| 19. | Підготувати до проведення запобіжних заходів і ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення й освітлювання, засоби забезпечення питною водою | Керівники підприємств, організацій, установ міста | до 01.03.19 |
| 10. 11. | Провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність до залучення до дій в умовах паводка, пропуску льодоходу та повені Провести планово-попереджувальні заходи на дамбі Сватівського водосховища та інших гідроспорудах і об’єктах, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, повені та льодоходу, а в разі необхідності - ремонтно-відбудовчі роботи. | Жаданова Л.В. Шумаков С.А. Жаданова Л.В. Шумаков С.А.,ТОВ «Тара-Маркет» | до 01.03.19 |
|  |  |  | до 01.03.19 |
| 112. | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивезення державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити й затвердити конкретні плани евакуації та розміщення населення в КЗДО, міському клубі культури та дозвілля тощо. Організувати виконання заходів щодо життєзабезпечення населення та створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період можливої евакуації. Забезпечити постійну охорону та захист об’єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення. | Жаданова Л.В.,керівники КЗДО, міського клубу культури та дозвілля,Сватівський відділ поліції ГУ національної поліції в Луганській області. | до 03.03.19 при загрозі затоплення |
| 13. | Провести нараду з квартальними м. Сватове з питань попередження та профілактики пожеж на період паводка | Жаданова Л. В. | до 03.03.19 |
| 14. | Забезпечити виконання робіт по освітленню місць переправ (мостів, кладок) | Жаданова Л.В., КП «Сватове- тепло» | до 02.03.19 |