***План заходів по місячнику благоустрою*** Додаток № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Суть виконання | виконавець | дата |
| 1 | Наради по благоустрою | Обговорення завдань  Підведення підсумків | Жаданова Л.В. | Кожного вівторка з 01.04.по 16.05 |
| 2. | Підготовка до проведення місячника :  Рейди - перевірки | 2.1. -Перевірка території міста ( по вулично) з метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ  2.2. -Складання адмінпротоколів до порушників  2.3. Визначення місць для висадження дерев | Депутати міської ради ;  Голови квартальних комітетів  Пономарьова Н.А.  Відповідальний - Фоменко А.Л. ( надати інформацію про місця накопичення побутового сміття на розгляд  Міської комісія поводження з безхазяйними відходами  Постійно КП «Сватове-благоустрій» Беденко І.В.  Пономарьова Н.А. | 01.04 до 16 04.  Засідання комісії – 12.04.. 0 10-00  12.04.. |
| 3 | Складання реєстру покинутих та занедбаних будівель | Обстеження вулиць міста на предмет виявлення безгосподарних будівель  Надсилання запитів щодо наявних господарів будівел | Голови квартальних комітетів  Романенко Д.О.  Ачкасова С.О. | 16.04-16.05 2018 р. |
| 4 | Озеленення міста | Висадка дерев | Фоменко А.Л. | 16.04-16.05 |
| 5 | Упорядкування узбіч доріг | Очистка узбіч від бруду, підготовка до фарбування та фарбування бордюр  Розбивка та організація квітників | Пономарьова Н.А.  Беденко І.В. | Починаючи з 10 квітня |
| 6 | Упорядкування доріг | Упорядкування дорожніх знаків  Наведення дорожньої розмітки  Проведення ямкового ремонту | КП «Сватове - благоустрій» Беденко І.В.  Філія Сватівський Райавтодор Бєлік І.М | 16.04-16.05 |
| 7 | Упорядкування пішохідних переходів через річку Красна | Поточний ремонт- за потребою  Фарбування за потребою | Беденко І.В.  Данильченко В.І. | 16.04-16.05 |
| 8 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | Упорядкування території та вивезення сміття | Підприємства, установи, організації, мешканці, голови квартальних комітетів, депутати міської ради. Пономарьова Н.А. | 16.04-16.05.2018 |
| 9 | Упорядкування міських кладовищ | Вирубка порості  Упорядкування покинутих поховань | КП «Благоустрій»  Пономарьова Н.А.  закріплені установи, організації, ПП, агроформування | 16.04 – 16.05.2018 |
| 10 | Розбивка та упорядкування квітників | Приватні подвір’я  Прилегла територія підприємств, установ, організацій | Голови квартальних комітетів  керівники підприємств, установ, організацій, мешканці міста | 16.04-16.05 |
| 11 | Упорядкування парканів, сходів ( з урахуванням доступності), будівель |  | Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці | 16.04-16.05 |

Керуючий справами А.Є.Луньов