Додаток № 1

до рішення 10 сесії №10/7

Сватівської міської ради

від «23» грудня 2016 р.

**Міська Програма розвитку житлово-комунального**

**господарства та благоустрою міста Сватове на 2017 рік**

1. **Загальні положення**

Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», згідно Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради та інших законодавчих актів.

Метою даної програми є визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний, естетичний,природоохоронний та інші стани міста.

Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходіввідбувається на договірних засадах.

**Пріоритетні напрямки**:

* соціально-економічні, організаційно - правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення;
* раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
* збереження об’єктів загального користування, історико-культурного та іншого призначення.

**Термін реалізації програми**:

початок-січень 2017року

кінець-грудень 2018року

1. **Етапи реалізації програми**

**Перший початковий етап:**

1). покращення інфраструктури міста;

2). визначення об’ємів зелених зон,території для прибирання;

3). проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин доріг та тротуарів;

4). оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5).виділення об’єктів благоустрою серед підприємств, установ, організацій, приватних підприємців міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6). проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів по місту;

7). зменшення кількості безпритульних тварин по місту;

8). підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

**Другий етап розвитку програми :**

**Благоустрій вулиць міста**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | **Назва заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Дата виконання**  **4** | **Кошти** | |
| Міський бюджет | залучені |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торговель-  них точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники підприємств,  приватні підприємці | квітень-вересень  2017 р. |  | 60тис. грн. |
| 2. | Впорядкування  центральних вулиць міста:  ―поглиблення водостічних канав; | КП«Сватове-благоустрій»  Підприємства, закріплені рішенням виконкому(за згодою), мешканці міста. | березень - жовтень  2017 р. |  | 20тис. грн. |
|  | Побілка дерев,бордюр | КП«Сватове-благоустрій» | березень - жовтень  2017 р. | 34,00тис.  грн. |  |
|  | - утримання квітників; |  |  | 46,00тис.  грн. |  |
|  | ― покіс трави ; |  |  | 175,00тис.грн. |  |
|  | ― фарбування парканів. |  |  |  | 20тис.грн |
|  | -прибирання тротуарів | КП «Сватове-благоустрій» | постійно,  згідно графіку |  |  |
|  | ― фарбування парканів. |  |  |  |  |
|  | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 363,80 тис.грн |  |
|  | Ліквідація аварійних застарілих дерев | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 80,00тис.  грн. |  |
|  | Завезення піску на :  -кладовища міста  -на дитячі майданчики | КП «Сватове-благоустрій» | березень - жовтень  2017 р. | 52.00 тис.грн |  |
|  | Виготовлення біг-бордів | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 2,40тис.  грн. |  |
|  | Чистка тротуарів від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | Зимові місяці | 4,00 тис.грн. |  |
| 3. | -ремонт та облашту-вання кладок через  р. Красна:  -вул.ім.Ліхачова -Набережна | КП «Сватове-благоустрій»  КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2017 р. | 100,00тисгрн |  |
|  | Поточний ремонт кладків | КП «Сватове-благоустрій»  КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2017 р | 60,00тис. грн |  |
| 4.  5. | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок.  Придбання ПММ для заправки транспорту для очищення вулиць міста від снігу | Підприємства, установи, організації, приватні підприємці  Міська рада | зимові місяці  зимові місяці | 25,00тис.  грн. | 10тис грн |
| 6. | Очищення вулиць міста від снігу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло», закріплені підприємства | зимові місяці | 100,00тис.грн. |  |
| 7. | Упорядкування територій,ліквідація сміттєзвалищ навколо залізничних колій по місту | Донецька залізниця  Південна залізниця,мешканці міста | квітень жовтень 2017 р. |  | 10тис грн |
| 8. | Підготовка проектно-сметної документації по полігону ТПВ | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017 рік | 300,00тис.грн. |  |
| 9. | Будівництво 5 дитячих майданчиків по вулицям міста: | Міська рада,  КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло», | 2017 рік | 198,00тис.грн. |  |
| 10. | Розбивка скверу та квітника, біля пам’ятника Шевченку на пл.ім.Шевченка, закупівля посадкового матеріалу | Міська рада,  КП«Сватове-благоустрій», | Квітень-жовтень 2017рік | 30,00тис.  грн. |  |
| 11. | Будівництво майданчиків для збору ТПВ по вулицям міста 35 шт. | Міська рада,  КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло» | 2017 рік | 107,84тис.грн. | 1078,417тис.грн. |
| 12. | Придбання мобільного асфальтобетонного заводу для капітального ремонту доріг комунальної власності м.Сватове | Міська рада | 2017 рік | 237,5тис.  грн. | 2375,00тис.грн. |
| 13. | Придбання біотуалету-2шт. | Міська рада | 2017 рік | 20,0 тис.грн. |  |
| 14. | Будівництво туалету на пл.Привокзальній(територія Сватівського міського ринку) | МП «Сватівський міський ринок» | 2017 рік | 100,00 тис.грн. |  |

**Боротьба з карантинними бур’янами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет | залучені |
| 1. | Придбання гербіцидів та  обробка ними місць локалізації карантинних бур’янів | Міська рада,  КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень  2017 р. | 30,0тис.грн | 80тис.грн |
| 2. | Покіс карантинних бур’янів по вулицям міста | Міська рада,  КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень  2017 р | 50,0тис.грн. |  |

**Боротьба з безпритульними собаками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет | залучені |
| 1. | Відлов безпритульних тварин по місту | Міська рада,  КП «Сватове-благоустрій», | Протягом року  2017 р. | 60,00тис.грн. |  |

**Братські могили, пам’ятні знаки,пам’ятники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет | Залучені |
| 1. | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків. | КП «Сватове-благоустрій»  підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2017 р. | 42,00тис.грн. | 10 тис грн. |

**Дороги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт автодороги до цвинтаря від вул.Весела до вул.Смальківка-Солонці | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017рік | 399,9 тис.грн. | 3999,995тис.грн.- |
| 2. | Будівництво тротуару по вулицям міста:  вул.Садова  кв.Будівельників(від.вул.Дружби до РТМО | Підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017 рік | 900,00тис.  грн. |  |
| 3 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту будівельника Забурдаєва |  |  | 540,00 тис.грн. |  |
| 4. | Поточний ямковий ремонт вулиць міста |  |  | 300,00тис.грн. |  |

**Комунікації, обладнання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту | РЕМ | квітень – травень 2017р. | \_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі | Цех електрозв’язку № 18 | квітень  2017 р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 3. | Приведення в порядок каналізаційних та інші колодязів у місті, заміна пошкоджених та втрачених кришок люків на них | МКП «Сватівський водоканал»,  КП «Сватове-тепло»,  ЦЕЗ №18 | квітень  2017 р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 4. | Фарбування газопроводів по місту | МУЕГГ | квітень червень  2017 р. | \_\_\_\_ | Кошти підприємства |

**Зовнішнє освітлення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста  1.вул.ім.О.Невського  2.вул.Зелена  3.пров.ім.Коцюбинського  4.пров.ім.Тюленіна  5.м.Злагоди  6.вул.ім.Шевченка  7.пров.Розїздний  8.вул.ім.Франка  9.пров. ім.Франка  10.пров.Мостовий  11.вул.Красна  12.пров.Красний  13.вул.ім.Коваленко | «Сватове-тепло»  Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 100,00тис.грн. |  |
| 2. | Будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міста  1.вул.Трударів  2.вул.Робоча  3.вул. ім.Матросова  4.вул.ім. Кошового  5.вул.Зоряна  6.пров.Садовий  7.вул.Польова  8.кв.Мирний  9.пл.Волі  10.вул.Б.Хмельницького  11.пров.Вишневий  12.вул.Нежурянська  13.вул.Чкалова  14.пров.Базарний  15.вул.ім.Комарова  16.вул. ім.Мащенко  17.м.Злагоди  18.вул.Трударів  19.вул.Озерна  20.пров.Слобожанський  21.вул.ім.Пушкіна  22.вул.Зарічна  23.вул.Садово-Набережна  24.пров.Спартака  25.кв.ім.Докучаєва  26.вул.Медова  27.вул.Красноріченська  28.вул.Лугова  29.вул.ім.Мічуріна  30.кв.Будівельників  31.вул.ім.Столбового  32.вул.Кустарна | Сватове-тепло»  Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 500,00тис.грн |  |
| 3. | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста(заміна лампочок,тощо) | Сватове-тепло»  Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 400,00тис.грн |  |

Всі розрахунки мають попередній характер.

**3. Фінансова підтримка даної програми**

Дана програма фінансується державним,міським бюджетомта за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету - 5057740 грн.,

Залучені кошти - 7663413 .00 грн.

Всього – 12721153грн.

1. **Очікувані результати виконання програми**

Виконання даної програми дасть можливість забезпечити:

-покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх

фізичного розвитку.

Секретар міської ради Романенко Д.О.