**Міська Програма**

**розвитку житлово-комунального**

 **господарства та благоустрою міста Сватове**

**на 2017 рік**

1. **Загальні положення**

 Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,згідно Правил благоустрою,забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради та інших законодавчих актів.

 Метою даної програми є визначення основних заходів,спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний, естетичний,природоохоронний та інші стани міста.

 Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходіввідбувається на договірних засадах.

**Пріоритетні напрямки**:

* соціально-економічні,організаційно - правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату,санітарного очищення;
* раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
* збереження об’єктів загального користування,історико-культурного та іншого призначення.

**Термін реалізації програми**:

початок-січень 2017року

кінець-грудень 2018року

1. **Етапи реалізації програми**

 **Перший початковий етап:**

1). покращення інфраструктури міста;

2). визначення об’ємів зелених зон,території для прибирання;

3). проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин доріг та тротуарів;

4). оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5).виділення об’єктів благоустрою серед підприємств, установ, організацій, приватних підприємців міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6). проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів по місту;

7). зменшення кількості безпритульних тварин по місту;

8). підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

**Другий етап розвитку програми :**

 **Благоустрій вулиць міста**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Назва заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Дата виконання****4** |  **Кошти** |
| Міський бюджет  | залучені  |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торговель-них точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники підприємств,приватні підприємці | квітень-вересень2017 р. |  | 60тис. грн. |
| 2 |  Закупівля номерних знаків та аншлагів з назвами вулиць по с. Сосновий |  Міська рада | березень-квітень 2017 р. |   |  |
| 3. | Впорядкування централь-них вулиць міста:―поглиблення водостічних канав; | КП«Сватове-благоустрій»Підприємства, закріплені рішенням виконкому(за згодою), мешканці міста. | березень - жовтень2017 р. |  | 20тис. грн. |
|  | Побілка дерев,бордюр | КП«Сватове-благоустрій» | березень - жовтень2017 р. | 34,00тис.грн. |  |
|  | - утримання квітників; |  |  | 46,00тис.грн. |  |
|  | ― покіс трави ; |  |  | 175,00тис.грн.  |   |
|  | ― фарбування парканів. |  |  |  | 20тис.грн |
|  | -прибирання тротуарів | КП «Сватове-благоустрій» | постійно,згідно графіку |  |  |
|  | ― фарбування парканів. |  |  |  |  |
|  | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 363,80 тис.грн |  |
|  | Ліквідація аварійних застарілих дерев | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 80,00тис.грн. |  |
|  | Завезення піску на :-кладовища міста-на дитячі майданчики | КП «Сватове-благоустрій» | березень - жовтень2017 р. | 52.00 тис.грн |  |
|  | Виготовлення бігбордів | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 2,40тис.грн. |  |
|  | Чистка тротуарів від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | Зимові місяці | 4,00 тис.грн. |  |
| 4. | -ремонт та облашту-вання кладок через р. Красна:-вул.ім.Ліхачова -Набережна | КП «Сватове-благоустрій»КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2017 р. | 100,00тисгрн |  |
|  | Поточний ремонт кладків | КП «Сватове-благоустрій»КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2017 р | 60,00тисгрн |  |
| 5.6. | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок.Придбання ПММ для заправки транспорту для очищення вулиць міста від снігу | Підприємства, установи, організації, приватні підприємціМіська рада | зимові місяцізимові місяці | 25,00тис.грн. |  10тис грн |
| 7 | Очищення вулиць міста від снігу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло», закріплені підприємства | зимові місяці | 100,00тис.грн. |  |
| 8. | Упорядкування територій,ліквідація сміттєзвалищ навколо залізничних колій по місту | Донецька залізницяПівденна залізниця,мешканці міста | квітень жовтень 2017 р. |  | 10тис грн |
| 9. | Підготовка проектно-сметної документації по полігону ТПВ | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017 рік |  300,00тис.грн. |  |
| 10. | Будівництво 5 дитячих майданчиків по вулицям міста: | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло», | 2017 рік | 198,00тис.грн. |  |
| 11. | Розбивка скверу та квітника, біля пам’ятника Шевченку на пл.ім.Шевченка, закупівля посадкового матеріалу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», | Квітень-жовтень 2017рік | 30,00тис.грн. |  |
| 12. | Будівництво майданчиків для збору ТПВ по вулицям міста 35 шт. | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», КП«Сватове-тепло» | 2017 рік | 107,84тис.грн. | 1078,417тис.грн. |
| 13. | Придбання мобільного асфальтобетонного заводу для капітального ремонту доріг комунальної власності м.Сватове | Міська рада | 2017 рік | 237,5тис.грн. | 2375,00тис.грн. |
| 14. | Придбання біотуалету-2шт. | Міська рада | 2017 рік | 20,0 тис.грн. |  |
| 15. | Будівництво туалету на пл.Привокзальній(територія Сватівського міського ринку) | МП «Сватівський міський ринок» | 2017 рік | 100,00 тис.грн. |  |

**Боротьба з карантинними бур’янами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет  | залучені  |
| 1. | Придбання гербіцидів та обробка ними місць локалізації карантинних бур’янів  | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2017 р. | 30,0тис.грн |  80тис.грн |
| 2. | Покіс карантинних бур’янів по вулицям міста | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2017 р | 50,0тис.грн. |  |

**Боротьба з безпритульними собаками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет  | залучені  |
| 1. |  Відлов безпритульних тварин по місту | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | Протягом року 2017 р. | 60,00тис.грн. |   |

**Братські могили, пам’ятні знаки,пам’ятники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет | Залучені |
| 1. | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків. | КП «Сватове-благоустрій»підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2017 р. | 42,00тис.грн. | 10 тис грн. |

**Дороги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт автодороги до цвинтаря від вул.Весела до вул.Смальківка-Солонці | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017рік | 399,9 тис.грн. | 3999,995тис.грн.- |
| 2. | Будівництво тротуару по вулицям міста:3600м2вул.Садова вул.ім.Шевченко кв.Будівельників(від.вул.Дружби до РТМО | Підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2017 рік | 1440,00тис.грн. |  |

**Комунікації, обладнання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту | РЕМ | квітень – травень 2017р. | \_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі | Цех електрозв’язку № 18 | квітень2017 р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 3. | Приведення в порядок каналізаційних та інші колодязів у місті, заміна пошкоджених та втрачених кришок люків на них | МКП «Сватівський водоканал»,КП «Сватове-тепло»,ЦЕЗ №18 | квітень2017 р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 4. | Фарбування газопроводів по місту | МУЕГГ | квітень червень 2017 р. |  \_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| . |  |  |  |  |  |

**Зовнішнє освітлення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста | «Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 100,00тис.грн. |  |
| 2. | Будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міста | Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 500,00тис.грн |  |
| 3. | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста(заміна лампочок,тощо) | Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2017 р. | 400,00тис.грн |  |

Всі розрахунки мають попередній характер.

**3. Фінансова підтримка даної програми**

 Дана програма фінансується державним,міським бюджетомта за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету - 5057,440 тис. грн.,

Залучені кошти - 7663413 .00 грн.

1. **Очікувані результати виконання програми**

 Виконання даної програми дасть можливість забезпечити:

-покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх

 фізичного розвитку.

+