**Міська Програма**

**розвитку житлово-комунального**

 **господарства та благоустрою міста Сватове**

**на 2018 рік**

1. **Загальні положення**

 Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,згідно Правил благоустрою,забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради та інших законодавчих актів.

 Метою даної програми є визначення основних заходів,спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний, естетичний,природоохоронний та інші стани міста.

 Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходіввідбувається на договірних засадах.

**Пріоритетні напрямки**:

* соціально-економічні,організаційно - правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату,санітарного очищення;
* раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
* збереження об’єктів загального користування,історико-культурного та іншого призначення.

**Термін реалізації програми**:

початок-січень 2018року

кінець-грудень 2018року

1. **Етапи реалізації програми**

 **Перший початковий етап:**

1). покращення інфраструктури міста;

2). визначення об’ємів зелених зон,території для прибирання;

3). проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин доріг та тротуарів;

4). оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5).виділення об’єктів благоустрою серед підприємств, установ, організацій, приватних підприємців міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6). проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів по місту;

7). зменшення кількості безпритульних тварин по місту;

8). підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

**Другий етап розвитку програми :**

**Благоустрій вулиць міста**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Назва заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Дата виконання****4** |  **Кошти** |
| Міський бюджет  | залучені  |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торговель-них точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники підприємств,приватні підприємці | квітень-вересень2018 р. |  | 60 тис. грн. |
| 2 | Закупівля аншлагів з назвамивулиць,які були перейменовані в кінці 2017 року | Міська рада | березень-квітень2018 р. | 5,00тис.грн |  |
| 3. | Впорядкування централь-них вулиць міста:―поглиблення водостічних канав; | КП«Сватове-благоустрій»Підприємства, закріплені рішенням виконкому(за згодою), мешканці міста. | березень - жовтень2018 р. |  | 20тис. грн. |
| 4. | Побілка дерев,бордюр | КП«Сватове-благоустрій» | березень - жовтень2018 р. | 50,00тис.грн. |  |
| 5. | -утримання квітників,придбання посадкового матеріалу; |  |  | 100,00тис.грн. |  |
| 6. | ― покіс трави; |  |  | 200,00тис.грн.  |  |
| 7. | ― фарбування парканів. |  |  |  | 20тис.грн |
| 8. | -прибирання тротуарів | КП «Сватове-благоустрій» | постійно,згідно графіку |  |  |
| 9. | ― фарбування парканів. |  |  |  |  |
| 10. | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 400,00тис.грн |  |
| 11. | Ліквідація аварійних застарілих дерев | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 160,00тис.грн. |  |
| 12. | Завезення піску на :-кладовища міста-на дитячі майданчики | КП «Сватове-благоустрій» | березень - жовтень2018 р. | 70.00 тис.грн |  |
| 13. | Виготовлення бігбордів | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 10,0тис.грн. |  |
| 14. | Чистка та посипка тротуарів від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | Зимові місяці | 20,00 тис.грн. |  |
| 15. | -капітальний ремонт кладок через р. Хорино-вул.Свободи | КП «Сватове-благоустрій»КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2018 р. | 100,00тисгрн |  |
| 16. | Поточний ремонт кладків | КП «Сватове-благоустрій»КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2018 р | 60,00тисгрн |  |
| 17.18. | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок.Придбання ПММ для заправки транспорту для очищення вулиць міста від снігу | Підприємства, установи, організації, приватні підприємціМіська рада | зимові місяцізимові місяці | 50,00тис.грн. |  10тис грн |
| 19. | Очищення автодоріг міста від снігу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій»,КП«Сватове-тепло», закріплені підприємства | зимові місяці | 150,00тис.грн. |  |
| 20. | Упорядкування територій,ліквідація сміттєзвалищ навколо залізничних колій по місту | Донецька залізницяПівденна залізниця,мешканці міста | квітень жовтень 2018 р. |  | 20тис грн |
| 21. | Підготовка проектно-сметної документації по полігону ТПВ | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018 рік |  300,00тис.грн. |  |
| 22. | Розбивка скверу та квітника, біля пам’ятника Шевченку на пл.ім.Шевченка, закупівля посадкового матеріалу | Міська рада,КП«Сватове-благоустрій», | Квітень-жовтень 2018рік | 30,00тис.грн. |  |
| 23. | Розбивка скверу та облаштування місця відпочинку на вул.Зарічній. | Міська рада | 2018 рік |  500,00 тис.грн. |  |
| 24. | Будівництво туалету на пл.Привокзальній(територія Сватівського міського ринку) | МП «Сватівський міський ринок» | 2018рік | 100,00 тис.грн. |  |
| 25. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі на будинку за адресою кв.Залізничників 2 |  |  | 400,00 тис.грн. |  |
| 26. | Технічне обслуговування бювету | Спеціалізоване підприємство «Термо-Златополь» | 2018 рік | 63,681 тис грн |  |

**Боротьба з карантинними бур’янами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет  | залучені  |
| 1. | Придбання гербіцидів та обробка ними місць локалізації карантинних бур’янів  | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2018 р. | 40,0тис.грн | 80тис.грн |
| 2. | Покіс карантинних бур’янів по вулицям міста | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2018 р | 60,0тис.грн. |  |

**Боротьба з безпритульними собаками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет  | залучені  |
| 1. | Відлов безпритульних тварин по місту,Проведення профілактичних заходів по попередженню профілактики,локалізації та ліквідації хвороб тварин | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій»,спеціалізовані підприємства | Протягом року2018 р. | 100,00тис.грн. |  |

**Братські могили, пам’ятні знаки,пам’ятники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Міський бюджет | Залучені |
| 12.. | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків,встановлення пам’ятного знаку воїнам,загиблим в роки другої світової війни на кладовищі по вул.Лісова | КП «Сватове-благоустрій»підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2018 р. | 10,00тис.грн.40,00тис.грн. | 20 тис грн. |

**Дороги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт автодороги до цвинтаря від вул.Веселадо вул.Смальківка-Солонці | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018рік | 399,9 тис.грн. | 3999,995тис.грн.- |
| 2. | Будівництво тротуару по вулицям міста: | Підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018 рік | 600,00тис.грн. |  |
| 3 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту будівельника Забурдаєва |  |  | 1200,00 тис.грн. |  |
| 4. | Поточний ямковий ремонт автодоріг вулиць міста |  |  | 850,00тис.грн. |  |

**Комунікації, обладнання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту | РЕМ | квітень – травень 2018р. | \_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі | Цех електрозв’язку № 18 | квітень2018р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 3. | Приведення в порядок каналізаційних та інші колодязів у місті, заміна пошкоджених та втрачених кришок люків на них | МКП «Сватівський водоканал»,КП «Сватове-тепло»,ЦЕЗ №18 | квітень2018 р. | \_\_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| 4. | Фарбування газопроводів по місту | МУЕГГ | квітень червень 2018р. |  \_\_\_\_ | Кошти підприємства |
| . |  |  |  |  |  |

**Зовнішнє освітлення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста1.вул.ім.О.Невського2.вул.Зелена3.пров.ім.Коцюбинського4.пров.ім.Тюленіна5.пров.Мостовий6вул.ім.Горького7. пров. ім.Горького8..пров.Розїздний 9. вул. ім. Коваленко10 . вул.Красна11. пров.Красний12.вул.ім.Франка13.пров. ім.Франка14.пров.Розїздний15.пров.ім.Корчагіна 16. вул.ім.Грушевського17. вул.ім.Чапаєва | «Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018 р. | 100,00тис.грн. |  |
| 2. | Будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міставул.Красноріченськавул.Зелений Кутвул.Луговавул.Б.Хмельницькогопров.Райдужний(Свистуна)вул.ім.Мащенкавул..ім.Комаровавул. ім.Столбовоговул.ім.Чкаловавул.Заливнавул.Зарічнавул. Пушкінапров.Проміньвул.Степовавул.Набережнавул.Калиновапр.буд.Забурдаєвавул.Ново-Старобільськавул.Челюскінцівкв.Залізничниківпрв.Проспектнийвул.Смальківка-Солонціпров.Путієцьпров.Слобожанськийпров.Спартакапров.Сніжнийвул.Купянськапров.Базарнийкв.Докучаєвапл.50-річчя Перемоги | Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018 р. | 500,00тис.грн  |  |
| 3. | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста(заміна лампочок,тощо) | Сватове-тепло»Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018р. | 400,00тис.грн |  |

Всі розрахунки мають попередній характер.

**3. Фінансова підтримка даної програми**

 Дана програма фінансується державним,міським бюджетомта за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету – 7068,581 тис. грн.

Залучені кошти –4229,995 тис. грн.

Всього-11298,576 тис. грн.

1. **Очікувані результати виконання програми**

 Виконання даної програми дасть можливість забезпечити:

-покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх

 фізичного розвитку.